|  |  |
| --- | --- |
| Récapitulatif des taches et jalons | **Réf. Projet :**  **Date mise à jour : 14/12/2015** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref.  tache | Intitulé | Réf. fiche : | Durée  (en u.t.) | Ref. tache (s) précédente(s) |
| A | Documentation Audioprothèse (phase d’apprentissage) | A | 1 | Aucune |
| B | Étude logiciels existants (phase d’apprentissage) | B | 1 | Aucune |
| C | Apprentissage du langage python et des modules NUMPY, SCYPI ... | C | 1 | Aucune |
| D | Equaliseur à bandes | D | 3 | A , B , C |
| E | Equaliseur paramétrique | E | 2 | D |
| F | Filtrage en temps réel | F | 4 | E |
| G | GUI (Design, IHM…) | G | 3 | E |
| H | Optimisation des performances du code | H | 2 | D |
| I | Mise en place du serveur de versionnement (GitHub) | I | 1 | Aucune |
| J | Phase de test Objectif D | J | 1 | D |
| K | Phase de test Objectif E | K | 1 | E |
| L | Phase de test Objectif  F | L | 1 | F |
| M | Phase de test Objectif G | M | 1 | G |